合同编号：2017建-

自贡市公交集团有限责任公司

板仓驾校科二休息室建设工程

施

工

合

同

书

建设单位：自贡市公交集团有限责任公司          （盖章）

施工单位：                                   （盖章）

甲方：自贡市公交集团有限责任公司

乙方:

为明确双方在施工过程中的权利、义务，根据《合同法》和《工程承包合同条列》的原则，结合本工程实际，甲、乙双方自愿协商达成如下协议

一、工程名称： 板仓驾校科二休息室建设

二、工程地点：板仓公交驾校科三考场

三、工程范围及内容：图纸及清单所示范围

四、承包方式：包工包料，基础及室外主线按实收方，其余按图施工，最终按合同确定的清单报价进行决算。

五、工期：40天。开工时间：2017年7月31日，竣工时间 ：2017年9月8日。

五、质量要求：达到国家规定的合格标准或符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，保质期二年。

六、合同价款：        元（大写：     ），最终工程造价见决算。

七、工程决算办理：

1、按施工单位投标报价，按实收方计算：

2、甲方认定材料：材料单价由乙方提出，按甲方认定原则执行。

3、新增项目：

注：合同履约过程中的材料价格、政策风险由乙方自行承担，甲方不作调整。

八、支付方式：转支

九、甲方派驻现场人员：周麟       联系电话：

乙方派驻现场人员：           联系电话：

十、工期延误：不得延误，延误一天扣100元，累计最高不能超过工程款的10%。

十一、检查和返工：按国家现行规范、规程、规定办理，质量缺陷保修金为决算总价的2.5%。

十二、付款时间：

1、建设资金只能拨付甲方在项目实施地银行开设的账户。

2、甲方不支付工程预付款；

3、竣工验收后支付到合同价的70%，余款在竣工验收并办理完工程结算后开始支付工程款，工程决算款在竣工验收后（需扣除质量缺陷保修金）3个月内支付完毕。

十三、设计变更：见签证。

十四、安全施工：安全施工责任和费用由乙方负责。

十五、备注：

1、工程内容变化及工程内容量变化见签证。

2、签订合同后2个工作日内，乙方需缴纳履约保证金      元（合同总价的10%），履约担保的有效期截止到工程竣工验收合格之日，履约保证金在工程竣工验收合格后支付（履约担保金不计利息）。

十六、合同生效与终止：

本合同一式四份，甲乙双方各持两份，双方签字盖章后生效；工程质保期满，拨清工程款后自动失效。

十七、 其它：

1、相关未尽事宜由双方协商确定，发生争议协商解决不成的，约定向大安区人民法院提起诉讼方式解决。

2、如在质量保修期内出现质量问题，乙方需在48小时内到场处理（人为或自然灾害损坏除外）。

附件：投标报价表

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

甲方代表：                        乙方代表：

二0一七年七月   日