招标编号：2018招-03

贡井长征公交首末站建设工程项目

竞争性谈判采购文件

项目名称：贡井长征公交首末站建设工程项目

采购人  ：自贡市公交集团有限责任公司

2018年3月

一、采购须知

贡井长征公交首末站建设工程已由自贡市公交集团有限责任公司批准建设，采购人为自贡市公交集团有限责任公司，建设资金来源为自筹，项目出资为自筹100%。现诚邀符合条件的供应商参加竞争性谈判采购。

1、采购范围：贡井长征公交首末站工程清单所示范围。

建设地点：贡井长征机床厂

2、供应商基本要求：具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级或以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3、承包方式：包工包料，按实收方，单价总费用包干，按最终合同确定的项目报价进行决算。

质保期：一年

4、工期：20日历天；

5、质量标准：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

6、各供应商经考察现场，研究上述工程采购文件的采购须知和其他有关文件后,承诺按采购人要求施工建设，并承担任何质量缺陷保修责任。

7、供应商参与竞争性谈判产生的所有费用由供应商自行承担。

8、合同履约过程中的材料价格风险由供应商自行承担（主材商品沥青混泥土除外，商品混泥土按2018年第2期自贡信息中价为基准，当信息价变化幅度大于±5%时，按超出的幅度对报价进行同比例增减调整），且在履约过程中应将材料样品、规格型号、价格报采购人审定后方准予实施。

9、采购方式：本项目通过竞争性谈判方式确定供应商（本次竞争性谈判采购不接受供应商联合体参加）。

10、资金拨付

（1）项目采购人的建设资金只能拨付成交供应商在项目实施地银行开设的账户。

（2）签订合同时按合同金额的30%支付工程预付款，竣工验收后支付到合同价的70%工程款，余款在竣工验收并办理完工程结算后（需扣除质量缺陷保修金）的6个月内支付完毕。

- 11、联系方式：

- 联系人：邱进；    联系电话：0813—8109045  13980239341

- 二、供应商资格要求

- 1、具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级或以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。。

- 2、本次采购不允许联合体采购。

- 3、同意并接受采购人提供的供应商承诺书及公平竞争承诺书。

- 4、须缴纳保证金。

- 三、保证金

1、保证金10000.00元（大写：壹万元整），以现金或转账方式缴纳。

单位：自贡市公交集团有限责任公司

账号：513631001010010000980

银行：交通银行南湖支行

2、保证金缴纳到账截至时间为2018年3月20日14:30前，未缴纳保证金的，采购人可拒绝供应商参与竞争性谈判。

3、未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还（保证金不计利息）。

成交供应商的保证金自动转为合同履约保证金。

4、有下列情况，保证金不予退还：

（1）供应商在磋商过程中采取任何方式串通的。

（2）供应商在竞争性谈判有效期内撤回投标文件的。

（3）自动放弃成交供应商资格的。

四、竞争性谈判采购文件获取

1、采购人在自贡公交网（www.zgbus.net）上发布采购公告,凡有意参加的供应商，请自行下载采购文件。

- 2、竞争性谈判采购文件包括竞争性谈判采购文件、《贡井长征公交首末站建设工程项目报价表》、供应商资格评审表、施工合同模板各一份。

五、响应文件的递交

1、响应文件：商务资料、编制的项目报价表、报价函三部分

（1）商务资料

①营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等证明资料。

②法定代表人身份证复印件或经办人的身份证复印件及授权委托书；

③供应商企业承诺书及廉洁公平竞争承诺书。

④缴纳竞争性谈判保证金回单。

（2）供应商编制的项目报价表（含电子文档一份，在竞争性谈判时通过QQ现场报送）

①供应商按采购人提供贡井长征公交首末站建设工程项目报价表为依据。

②编制标准。按四川省2015定额，2013清单计价规范及相应解释编制；材料按2018年第2期自贡信息中价组价（不计综合费），信息中没有的，参考市场价；人工费按政策规定计算；安全文明措施费按基本费率收取，规费按三级施工企业收费标准执行，不收取二次搬运费、冬雨季施工、夜间施工等，其余按国家规定执行；运距按10公里考虑，超出部分由供应商自行承担,措施费用由供应商自行考虑；

注：供应商承诺。未按上述约定编制，可接受采购人的调整。

③特别说明：一是供应商应尽可能在满足公交车运行坡度规范的要求下，尽可能原地处置挖填土方，余方弃置由供应商自行考虑。二是采购人存在取消、调整调度室的可能。

（3）报价函。

2、递交响应文件时间、地点及要求

（1）递交时间：2018年3月20日14:30前。

递交地点：自贡市公交集团有限责任公司408室招标办（不接受电子邮件及邮寄方式送达），超过期限响应文件无效。

（2）递交要求。

- 响应文件（一式三份）需密封递交，密封处加盖供应商公章；响应文件应每页加盖供应商公章；非法定代表人参加的，应同时报送授权委托书；未按上述要求递交的做无效响应文件处理；报价函放置于响应文件首页。

3、响应文件的其他相关事宜：

（1）供应商对响应文件所述内容真实性负责，因响应文件虚假造成的一切损失和责任由供应商承担；供应商应自行保留响应文件底稿，响应文件一经投递均不退还。

（2）供应商递交响应文件后，在规定的竞争性谈判截止时间之前可以正式函件形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。在竞争性谈判截止时间以后，不能更改或撤回响应文件。

（3）供应商对采购文件有不明确的，可以电话或当面向采购人提问。在响应文件提交截止时间3日前，采购人有权调整相关内容并通知供应商。

六、竞争性谈判评审

1、评审委员会由自贡市公交集团有限责任公司5人组成，评审委员会组长由小组成员民主推荐，谈判过程由组长负责。

2、评审程序：

（1）评审委员会对供应商的响应文件进行资格审查和竞争性谈判。

（2）通过资格审查的供应商进入谈判程序，谈判共进行一轮。首次报价后进行谈判，谈判后各供应商10分钟内进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次，最终报价以第二次报价为准。

（3）评审委员会在评审结束后向采购人写出书面报告，推荐成交候选供应商。采购人在收到评审报告后2工作日之内确定成交供应商并公告1工作日，并签发成交通知书。

3、评审办法。

（1）提交的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等证明资料符合供应商资格要求的为合格。

（2）提交了缴纳竞争性谈判保证金回单的为合格。

（3）已递交企业承诺书及廉洁公平竞争承诺书为合格。

（4）编制的项目报价基本符合编制要求，其不符合的承诺接受供应商调整的为合格。

（5）编制工程造价总价下浮期值须达15%以上，否则报价无效。

七、本次竞争性谈判的时间安排

1、在自贡公交网上进行公告。

2、通过自贡公交网（www.zgbus.net）下载采购文件。

3、2018年3月20日14:30前，供应商将响应文件送至自贡市公交集团有限责任公司408室（不接受电子邮件及邮寄方式送达），超过期限的为无效资料。

4、2018年3月20日14:30，进行资格审查和竞争性谈判。

八、采购合同签订

1、成交供应商应在接到成交通知书后2日内与公交集团有限责任公司签订《贡井长征公交首末站建设施工合同》。逾期不签订合同的，取消成交资格，无权收回所交竞争性谈判保证金，采购人可以与第二候选成交人签订合同或取消本次竞争性谈判。

2、成交供应商应于《贡井长征公交首末站建设施工合同》签订时缴纳履约定金，履约定金为合同总价的10%。否则《贡井长征公交首末站建设施工合同》不生效，取消成交供应商成交资格，无权收回所交竞争性谈判保证金，采购人可以与第二候选成交人签订合同或取消本次竞争性谈判。

3、履约定金的有效期截止到工程竣工验收合格之日，成交供应商凭工程竣工验收合格证明报请终止履约担保（履约定金不计利息）。

履约担保期内，因成交供应商原因不履行合同或给采购人造成损失时，用履约保证金赔偿。履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人还将追究供应商责任。

4、成交供应商在履行过程中，因质量、工期等未满足采购人要求或自身原因拒绝履行的，采购人可以与第二候选成交人签订合同。

九、特别说明

因政府因素、不可抗力造成本次比选无法进行的，采购人取消本次本次竞争性谈判活动，互不承担违约赔偿责任。

报  价  单

（第1轮）

自贡市公交集团有限责任公司：

1、我方已仔细研究了《贡井长征公交首末站建设工程竞争性谈判采购文件》的全部内容。我公司编制的项目报价总价为       元（大写：           ），愿意以下浮      %，报价为                元（大写：           ）元，在20日历天内完成贡井长征公交首末站建设工作，质量符合国家现行相关标准。

2、我方承诺在竞争性谈判有效期内不修改、撤销所有响应文件。

3、如我方成交：

⑴我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，与你方按照竞争性谈判采购文件和我方的响应文件签订合同。

⑵我方承诺按照竞争性谈判采购文件规定向你方缴纳履约定金。

⑶我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部工程。

供应商：                                 （全称并加盖公章）

法定代表人或其他委托代理人：             （签字）

地  址：

电 话：

报  价  单

（第2轮）

自贡市公交集团有限责任公司：

1、我方已仔细研究了《贡井长征公交首末站建设工程竞争性谈判采购文件》的全部内容。我公司编制的项目报价总价为       元（大写：           ），愿意以下浮      %，报价为                元（大写：           ）元，在20日历天内完成贡井长征公交首末站建设工作，质量符合国家现行相关标准。

2、我方承诺在竞争性谈判有效期内不修改、撤销所有响应文件。

3、如我方成交：

⑴我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，与你方按照竞争性谈判采购文件和我方的响应文件签订合同。

⑵我方承诺按照竞争性谈判采购文件规定向你方缴纳履约定金。

⑶我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部工程。

供应商：                                 （全称并加盖公章）

法定代表人或其他委托代理人：             （签字）

地  址：

电 话：

供应商企业承诺书

自贡市公交集团有限责任公司：

根据贵公司提供的《贡井长征公交首末站建设工程竞争性谈判采购文件》等相关资料信息，经认真分析研究采购人提供的上述比选文件及相关文件资料后，我方特承诺如下：

1、我方已详细研究了贡井长征公交首末站建设工程竞争性谈判采购文件的全部内容，并自愿接受相应内容要求。

2、我方自愿参与竞争性谈判活动，接受采购人的评选及结果，产生的一切费用自行负责；

3、我方对所提供的所有信息负责。

4、一旦我方中选，我方将严格按施工合同约定完成建设任务并承担相应的责任。

供应商企业（盖章）：

单位地址：

供应商企业法定代表人：

联系电话：             ；       传真：

邮政编码：             ；

日期：      年    月    日

公平竞争承诺书

致自贡公交集团有限责任公司：

本公司愿接受贵司邀请，积极参加贡井长征公交首末站建设工程竞争性谈判采购文件活动。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我司郑重承诺：

1、遵守贵司就前述项目比选所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交响应文件中相关资料与描述真实有效。

2、坚持比选独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他比选申请人情况及其报价信息。

3、保证不私下接触贵司负责比选组织工作的人员及相关领导。

4、保证不对贵司负责比选组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券及其他利益。

5、除自贵司公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司评审信息及其进展。

6、保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7、如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵司取消采中选资格、没收保证金、解除合同等处罚措施，并对贵司因此所受损失进行全额赔偿。

8、如贵司负责比选组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待或索取礼金、礼品、礼券、其他利益或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵司监察部门进行举报。

特此承诺

承诺单位：

法定代表人：

年    月    日

自贡公交集团举报渠道告知函

严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受乙方提供的其他私人便利或利益。严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。

如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方终止上述行为所涉及的相关合同，且乙方须承担由此导致的工期延误、退场损失等一切经济后果，甲乙双方此前签署的关于顺延工期、增加价款的签证均告无效，行为严重者，甲方保留追究法律责任的权利；如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。

敬请乙方在工作过程中，将甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼卷、其它利益，或故意刁难、显失公平现象，向自贡公交集团有限公司监察部门进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：0813— 5804813    13890069141 钱先生

举 报 传 真： 0813—8204019

举报电子邮箱：120843127/509276675@163.com

举报受理部门：自贡公交集团纪监审计部

受理部门地址：自贡市大安区大山铺镇大山村一组 （自贡市公交集团有限责任公司416）

自贡市公交集团承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报人因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

合同编号：2018建-XX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

施

工

合

同

书

建设单位：自贡市公交集团有限责任公司      （盖章）

施工单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

甲方：自贡市公交集团有限责任公司

乙方: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

为明确双方在施工过程中的权利义务，根据《合同法》和《工程承包合同条列》的原则，结合本工程实际，甲、乙双方自愿协商达成如下协议：

一、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

二、工程范围及内容：工程项目表所示全部内容；承包方式：包工包料。

三、工期：XXX日历天。开工时间：XXXX年XX月XX日，竣工时间 ：XXXX年XX月XX日。

四、质量要求：质保期为XX年，符合《建筑工程施工质量验收规范》。

五、合同价款：

1、工程合同价约为：XXXX.XX元（大写：XXXXXXXXXXXXXXXXX整），最终工程造价见决算。

2、按施工单位报价计算;

3、在建设过程中，如出现增减项目、变更项目等情况按以下约定办理决算。

（1）新增减项目:

①如已标价清单中有适用于变更项目的子目的，采用该子目的单价进行增减；

②如已标价标清单中没有适用于变更项目的子目的，但有类似子目的，采用该子目的单价进行增减；

③如已标价标清单中没有适用或类似子目的，按2013清单编制规范，四川2015计价定额计算，材料价格按《自贡建设》XXXX年第XX期不计税价（不另计综合费）计算，信息中没有的材料双方认价，认价不下浮，安全文明措施费按国家规定单倍执行，规费底限执行，不收取夜间施工、二次搬运费、冬雨季施工费、大型机械进出场费等，执行后按报价时的下浮优惠比列XX%确定的结算价格进行增减。

（2）工程量增减:不论多少,均按报价时的报价确定结算价格。

（3）合同履约过程中的材料价格风险。

①除XX、XX、XX材料外的材料价格风险，由乙方自行承担，甲方不作调整。

②XX、XX、XX材料按XXXX年第XX期自贡信息中价为基准，当信息价变化幅度大于±5%时，按超出的幅度对报价进行同比例增减调整。

在实施过程中，如出现确需改变施工内容、施工措施等情况时，按签发的设计变更执行，结算时仅就该变更部分进行调整结算。

（4）未尽事宜按国家相关规范执行，工程总决算价为第五大条里各小条之和。

六、结算方式：转支

七、甲方派驻现场人员：周  麟        联系电话：13340810596

乙方派驻现场人员：XXXXXX        联系电话：XXXXXXXXXXX

八、工期延误：不得延误，延误一天扣200元，累计最高不能超过工程款的10%。

九、检查和返工：按国家现行规范、规程、规定办理。

十、付款约定：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

九、设计变更：见签证。

十、安全施工：安全施工责任和费用由乙方负责。

十一、备注

1、乙方应向甲方缴纳合同履约保证金XXXX.XX元（大写：XX元整）

2、合同履约定金待工程竣工验收后一次性支付给乙方（不计利息），质量缺陷保修金待工程竣工验收XXX年后一次性支付给乙方（不计利息）。乙方无故不履行合同，甲方将有权没收合同履约保证金并终止合同。

3、工程内容变化及工程内容量变化见签证。

十二、合同生效与终止：

本合同一式四份，甲乙双方各持两份，双方签字盖章后生效，工程质保期满，付清工程款后自动失效。

十三、 其它：

相关未尽事宜由双方协商确定，发生争议协商解决不成的，约定向大安区人民法院提起诉讼方式解决。

附件：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

甲方：（盖章）               乙方：（盖章）

甲方代表：                  乙方代表：

XXXX年XX月XX日